Załącznik nr 4 do Zaproszenia

Umowa Nr ……/2018
do zamówienia nr PWSZ-III/AG-2901-6/2018

zawarta w dniu …………………. 2018 r. w Koninie pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową
w Koninie przy ul. Przyjaźni 1, NIP: 665-22-79-617, REGON: 311000031 zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowaną przez:
prof. zw. dr. hab. Mirosława Pawlaka - Rektora PWSZ w Koninie
a
………………………………………………., z siedzibą …………………………………………., NIP: ………………….., REGON:……………………….., reprezentowanym przez …………………………………………….
zwanym dalej WYKONAWCĄ
§ 1
1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania projekt wykonawczy
z kosztorysami inwestorskimi oraz specyfikacją wykonania i odbioru robót wielobranżowych:
1/ architektonicznej,
2/ instalacyjno-sanitarnych.
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie ze złożoną propozycją cenową oraz załącznikiem nr 1 do umowy.
3. Wykonawca na dostarczony projekt udziela rękojmi za wady fizyczne i prawne dokumentacji projektowej, trwającej do czasu wygaśnięcia rękojmi na roboty wykonane na jej podstawie.
4. Wykonawca zobowiązuje się do przeniesienia praw własności (autorskich) do dokumentacji projektowej na Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Koninie z siedzibą: 62-510 Konin, ul. Przyjaźni 1 wraz z podpisaniem protokołu odbioru kompletnej dokumentacji projektowej.
5. W terminie 2 dni od zawarcia umowy strony uzgodnią szczegółowy zakres prac projektowych Wykonawcy, uwzględniający wytyczne Zamawiającego; w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4.
§ 2
1. Termin przygotowania koncepcji projektowej ustala się na dzień: ………………….. 2018 r.
2. Termin wykonania zamówienia ustala się na dzień: ………………… 2018 r.

§ 3
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć dokumentację projektową do siedziby Zamawiającego.

§ 4
Strony ustalają wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia na podstawie ceny zawartej
w ofercie cenowej z …………….. 2018 r. w wysokości: …………………. zł /netto/ + VAT 23%, co stanowi kwotę ………………. zł brutto (słownie : ……………………….. zł …………….. gr).

§ 5
Strony ustalają następujące zasady odbioru przedmiotu umowy:
1. Nie później niż jeden tydzień przed planowanym terminem oddania dokumentacji Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do weryfikacji kopię roboczą kompletnej dokumentacji projektowej.
2. Dopiero po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego przedłożonej kopii roboczej dokumentacji projektowej, Wykonawca będzie mógł przystąpić do skompletowania i oddania Zamawiającemu kompletnej dokumentacji.
§ 6
Zamawiający dokona zapłaty za wykonanie przedmiotu umowy w terminie 14 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę.Wykonawca wystawi fakturę po odbiorze przez Zamawiającego kompletnej dokumentacji projektowej.

§ 7
1. Obowiązującą formą odszkodowania uzgodnioną między stronami będą kary umowne. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:
1/ za nieterminowe wykonanie określonego w niniejszej umowie przedmiotu umowy - w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4, za każdy dzień zwłoki,
2/ za nieterminowe usunięcie stwierdzonych w czasie odbioru braków, wad i usterek - w wysokości 2 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 4, za każdy dzień zwłoki licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad i usterek.
3/ za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 1% wynagrodzenia, o którym mowa w § 4.
2. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody oraz utraconych korzyści, z zastrzeżeniem przepisu art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Kary umowne należne Zamawiającemu zostaną potrącone z wynagrodzenia Wykonawcy.

 § 8
Umowę niniejszą sporządzono w 3 egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

      ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

Załącznik nr 1 do Umowy
PWSZ-III/AG-2901-6/2018

Opis i zakres przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu zagospodarownia terenów zielonych przy budynku PWSZ w Koninie ul. Przyjaźni 1 na powierzchni ok. 803 m2. Załącznik nr 2 do zaproszenia przedstawia mapkę z zaznaczonym terenem do zaprojektowania, oznaczonym cyframi 1 – 7
o powierzchni:
1/ ok. 309 m2,
2/ ok. 159 m2,
3/ ok. 203 m2,
4/ ok. 21 m2,
5/ ok. 65 m2,
6/ ok. 43 m2,
7/ ok. 3 m2.
2. Projekt wykonawczy, przedmiar robót oraz kosztorysy inwestorskie należy wykonać zgodnie
z przepisami prawa, normami budowlanymi, sztuką budowlaną, a w szczególności:
a/ Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1332);
b/ Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytułowanie (t.j. Dz. U. 2015, poz. 1422);
c/ Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 grudnia 2015 r.
W sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony pożarowej (Dz. U. 2015, poz. 2117);
d/ Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. W sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. 2013, poz. 1129);
e/ Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. W sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012, poz. 462);
f/ Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. W sprawie określenia metod
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389);
g/ i innymi obowiązującymi.
3. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi również:
a/ wykonanie inwentaryzacji istniejącej roślinności,
b/ opracowanie kosztorysów inwestorskich z podziałem na poszczególne branże wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów robót; zaprojektowane technologie robót, użyte materiały, jak i zastosowane urządzenia powinny zostać określone w sposób umożliwiający zachowanie uczciwej konkurencji; powinny określać parametry techniczne i funkcjonalne przyjętych rozwiązań materiałowych, wybranej technologii i urządzeń.
c/ aktualizacja kosztorysów przez okres jednego roku od daty odbioru dokumentacji technicznej.
d/ wymagany okres rękojmi za wady fizyczne i prawne dokumentacji projektowej zakończy się wraz z okresem rękojmi na roboty wykonane na jej podstawie.
4. Dokumentacja projektowa:
- koncepcja projektowa zawierająca projektowane ukształtowanie terenu,
- projekt wykonawczy,
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,
- przedmiar robót,
- kosztorys inwestorski.
5. Zakres dokumentacji projektowej:
a/ zaprojektowanie:
- zagospodarowania terenów zielonych wskazanych przez Zamawiającego przy uwzglęnieniu konieczności nasadzenia przez Zamawiającego 8 drzew gatunku (do wyboru): sosna zwyczajna/wejmutka, świerk pospolity/srebrny, jodła pospolita/koreańska/kaukaska, dąb szypułkowy/bezszypułkowy, klon zwyczajny/jawor/polny, żywotnik olbrzymi, śliwa wiśniowa, w tym co najmniej 4 drzewa muszą być drzewami liściastymi. Wszystkie drzewa nasadzane muszą mieć obwód pnia mierzony na wysokości 100 cm – minimum 8 cm,
- automatycznego nawodnienia terenów zielonych.
b/ przy pracach projektowych należy uwzględnić w szczególności:
- wykonanie robót pomiarowych,
- wykonanie robót przygotowawczych,
- wykonanie odpowiednich warstw podłoża,
- wykonanie automatycznego nawodnienia projektowanych terenów,
- wykonanie innych prac i robót niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia.
6. Po stronie projektanta leży (należy uwzględnić w proponowanej cenie):
- wskazanie ewntualnych istniejących nasadzeń do usunięcia,
- zaprojektowanie usunięcia ptencjalnych kolizji na projektowanym terenie,
- współpraca z Zamawiającym na etapie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i realizacji inwestycji na podstawie dokumentacji projektowej.
7. Przygotowanie koncepcji projektowej w terminie do 1 tygodnia, liczonego od chwili zawarcia umowy.
8. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu zatwierdzonego projektu wykonawczego, przedmiaru robót i kosztorysów inwestorskich w ilości:
- specyfikacje techniczne i odbioru robót – 2 egzemplarze w wersji papierowej + 1 kopia projektu w wersji elektronicznej (część rysunkowa w formie edytowanej *.dwg i *.pdf; część opisowa *.doc lub *.rtf; kosztorysy w *.kst i *.pdf)
- projekty wykonawcze wielobranżowe – 4 komplety w wersji papierowej + 1 komplet w wersji elektronicznej
- kosztorysy i przedmiary robót – 2 egzemplarze w wersji papierowej + 1 egzemplarz w wersji elektronicznej
Zapis elektroniczny musi być odzwierciedleniem dokumentacji papierowej pod względem zawartości i kolejności ułożenia w projekcie.
9. Przeniesienie praw własności do projektu na Państwową Wyższą Szkołę Zawodową
w Koninie z siedzibą: 62-510 Konin, ul. Przyjaźni 1 wraz z podpisaniem protokołu odbioru kompletnej dokumentacji projektowej.